Sostenibilidad y Ciencia

Proyecto: Análisis y Optimización Operativa
de Sistemas Agrovoltaicos Dinámicos

E05 — Informe de Dashboard v1

Sistema de monitorización, recomendación y alertas operativas — Sprint 3

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | SAMO — Sistemas Agrovoltaicos Dinámicos |
| Equipo | Chacorocalfarobar |
| Director PM | Daniel Álvarez Sarroca |
| Sprint | 3 de 4 |
| Entregable | E05 — Dashboard v1 |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado técnico | Basado en main tras PR #2; commit 2172d58 |

Documento técnico interno — prototipo funcional pendiente de validación operativa/agronómica final

# Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el trabajo técnico realizado durante el Sprint 3 del proyecto SAMO, cuyo objetivo era construir la primera versión funcional del dashboard operativo para sistemas agrovoltaicos dinámicos. El resultado principal es un prototipo Streamlit que transforma los outputs del Sprint 2 en una interfaz de monitorización, recomendación y alerta.

El dashboard trabaja sobre 337 observaciones de modelización a resolución de 6 horas y 1462 registros integrados. El IEC observado se mueve entre 0.063 y 0.925, con media 0.397, y permite comparar regímenes de operación desde una perspectiva combinada energía-cultivo.

Los resultados más relevantes del sprint son:

Se ha construido un dashboard con 4 pestañas: Dashboard, Series temporales, Recomendación y Alertas.

La pantalla principal integra slider horario, SVG solar, gauge IEC, métricas ePAR/VWC, régimen activo, reglas candidatas y alertas.

La arquitectura usa carga cacheada con st.cache_data y renderizado parcial con st.fragment para mantener fluidez en la interacción.

Se han corregido dos riesgos técnicos altos: escala VWC en porcentaje/puntos y selección de regla activa mediante condiciones reales.

La rama origin/iec-sensitivity-dashboard amplía el dashboard con tres prioridades de ponderación IEC: equilibrada, energética y agrícola.

# 1. Introducción

## 1.1 Contexto del proyecto

Los sistemas agrovoltaicos dinámicos combinan generación fotovoltaica y cultivo agrícola en el mismo espacio físico. La rotación de los paneles afecta simultáneamente a la captación energética y al microclima bajo las placas, por lo que el objetivo del proyecto no es maximizar energía de forma aislada, sino equilibrarla con condiciones favorables para el cultivo.

## 1.2 Objetivos del Sprint 3

Diseñar e implementar el Dashboard v1 como entregable E05.

Mostrar estado actual o simulado de sensores clave.

Visualizar series temporales filtrables por variable y rango de fechas.

Integrar recomendación visual del ángulo de rotación óptimo.

Mostrar alertas ante umbrales o comportamientos críticos.

Documentar decisiones de diseño, limitaciones y próximos pasos para Sprint 4.

## 1.3 Alcance del informe

El informe cubre el entregable técnico E05 y la implementación actual del directorio sprint3/. No sustituye la documentación de gestión del sprint, pero resume los componentes técnicos, validaciones, decisiones y riesgos que deben aparecer en la entrega.

# 2. Arquitectura del Dashboard

## 2.1 Diseño general

La solución está implementada en Streamlit y separa la capa de presentación de la lógica de negocio. app.py configura la página, carga los datasets y delega la visualización a módulos de tabs. Las reglas, alertas, lógica solar y SVG se mantienen en módulos independientes para facilitar pruebas unitarias.

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| app.py | Entrada del dashboard, configuración, carga de datos y tabs principales. |
| data_loader.py | Carga de CSVs del Sprint 2 con st.cache_data. |
| tab_estado.py | Pantalla principal interactiva con slider, SVG, IEC, métricas, trackers y reglas. |
| tab_series.py | Series temporales históricas con Plotly y umbrales visuales. |
| tab_recomendacion.py | Detalle de política de rotación y reglas candidatas. |
| tab_alertas.py | Alertas activas, diagnóstico de trackers y evolución VWC. |
| rule_engine.py | Evaluación de condiciones reales de reglas Sprint 2. |
| alert_logic.py | Detección de anomalías de trackers y tendencia VWC. |
| solar_logic.py / svg_generator.py | Cálculo solar aproximado y visualización SVG del panel. |

## 2.2 Flujo de datos

Los CSVs generados en Sprint 2 se leen desde sprint2/outputs_sprint2/.

data_loader.py ordena las series por Time y aplica caché para evitar recargas repetidas.

El usuario interactúa con los tabs del dashboard, especialmente con el slider horario del Tab 1.

El registro horario se selecciona con fallback a la hora disponible más cercana, ya que dataset_modelizacion_6h solo contiene 0, 6, 12 y 18.

La UI muestra IEC, régimen, ángulo actual, ángulo recomendado, ePAR, VWC, regla activa y alertas derivadas.

## 2.3 Decisiones de rendimiento y UX

st.cache_data evita relecturas de CSV en cada interacción.

st.fragment limita el rerender del slider a la sección interactiva principal.

El SVG solar se renderiza con components.html para conservar defs, gradientes, filtros y markers que Streamlit sanitiza con st.markdown.

La paleta visual mantiene el verde #16a34a como color operativo principal y tipografía Apple/system para consistencia visual.

# 3. Datos de Entrada

| Archivo | Uso en Sprint 3 | Registros |
| --- | --- | --- |
| dataset_modelizacion_6h.csv | IEC, régimen, tracking, ePAR/VWC medios, elevación solar | 337 |
| dataset_integrado_6h.csv | Series temporales históricas del Tab 2 | 1462 |
| candidate_rotation_rules.csv | Reglas candidatas de política de rotación | 6 |
| tracker_variance_diagnostic.csv | Diagnóstico de varianza angular por tracker | 10 |

| Variable | Mínimo | Media | Máximo | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC | 0.063 | 0.397 | 0.925 | Equilibrio energía-cultivo en escala 0-1 |
| VWC_S1_mean | 10.405 | 22.786 | 39.700 | Humedad suelo en escala porcentual/puntos |
| ePAR_S1_mean | -0.016 | 444.754 | 2319.500 | Radiación fotosintéticamente activa |
| track_mean | -32.300 | 0.034 | 33.100 | Ángulo medio de rotación |

| Régimen | Observaciones | IEC mediano |
| --- | --- | --- |
| HORIZONTAL | 169 | 0.184 |
| TRACKING_AM | 84 | 0.429 |
| TRACKING_PM | 84 | 0.741 |

# 4. Funcionalidades Implementadas

## 4.1 Tab 1 — Dashboard

La pantalla principal concentra el estado operativo. El slider de hora permite explorar la situación del sistema por franja horaria y actualiza el SVG, el IEC, las métricas, el régimen activo y las reglas candidatas.

SVG solar con sol, arco diario, paneles, ángulo actual y ángulo recomendado.

Gauge IEC con zonas crítica, media y óptima.

Cards de ePAR y VWC con etiquetas contextuales.

Grid de 10 trackers con varianza y estado Normal/Alta varianza.

Resumen de alertas activas en la misma vista principal.

## 4.2 Tab 2 — Series temporales

El Tab 2 permite seleccionar variables energéticas, microclimáticas y de tracking, aplicar rango de fechas y visualizar la evolución histórica con Plotly. Los umbrales críticos se muestran como líneas horizontales. Tras la corrección, VWC usa umbral 20.0 y no 0.20.

## 4.3 Tab 3 — Recomendación

El Tab de recomendación muestra el régimen activo, el IEC actual y la regla de rotación aplicable. La lógica ya no selecciona la regla por proximidad de IEC, sino evaluando condiciones reales del registro actual cuando se dispone de la fila completa.

## 4.4 Tab 4 — Alertas

El Tab de alertas lista eventos activos, tabla de diagnóstico de trackers ordenada por varianza y evolución reciente de VWC. Las alertas de VWC se expresan como tendencia en puntos porcentuales por hora y umbral crítico 20.0.

# 5. Reglas, Alertas y Control Operativo

## 5.1 Reglas candidatas de rotación

| Tipo | Condición / recomendación | IEC mediana | Soporte |
| --- | --- | --- | --- |
| prioridad_alta | Si Albedo_S1 > 55.7 y la elevacion solar teorica supera 68 grados, priorizar tracking activo de la tarde y evitar modos conservadores. | 0.862 | 33 |
| operativa | Si la franja es 12:00 y el sistema opera en TRACKING_PM, mantener un angulo cercano a 31.8 grados | 0.769 | 75 |
| operativa | Si la franja es 06:00 y el sistema opera en TRACKING_AM, mantener un angulo cercano a -32.2 grados | 0.602 | 10 |
| transicion | Si Albedo_S1 <= 55.7 pero Albedo_S2 > 18.0 y VWC_S1 > 20.0, usar tracking suave o una transicion controlada antes que HORIZONTAL permanente. | 0.435 | 51 |
| evitacion | Evitar HORIZONTAL en las franjas productivas cuando existan condiciones para tracking activo. | 0.184 | 169 |
| cautela_hidrica | Si Albedo_S1 <= 55.7, Albedo_S2 <= 18.0, VWC_S1 <= 22.2 y GPOA_S2 <= 35.5, evitar forzar una politica orientada a produccion: el IEC esperado es muy bajo. | 0.093 | 43 |

La activación de reglas se ha corregido en Sprint 3 para evaluar condiciones explícitas: Albedo, elevación solar, hora, régimen, VWC y GPOA cuando la regla lo requiere. Si ninguna condición conocida se cumple, no se marca una regla como activa por simple proximidad de IEC.

## 5.2 Diagnóstico de trackers

| Tracker | Varianza deg² | Estado |
| --- | --- | --- |
| M02 | 508.5 | Alta varianza |
| M05 | 534.9 | Alta varianza |
| M06 | 513.0 | Alta varianza |
| M07 | 535.0 | Alta varianza |
| M10 | 509.0 | Alta varianza |

El umbral operativo actual marca anomalía cuando la varianza angular supera 450 deg². En los datos disponibles aparecen como anómalos M02, M05, M06, M07, M10.

# 6. Mejora Técnica: Sensibilidad del IEC por Prioridades

Además del estado consolidado en main, se ha analizado la rama origin/iec-sensitivity-dashboard como mejora técnica relevante del Sprint 3. Esta rama trata el IEC como índice operativo configurable, no como verdad fija, y permite comparar escenarios con diferentes prioridades.

| Escenario | Peso energía | Peso cultivo | Objetivo operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Equilibrado | 0.5 | 0.5 | Mantener compromiso simétrico energía-cultivo |
| Priorizar energía | 0.7 | 0.3 | Favorecer generación fotovoltaica |
| Priorizar cultivo | 0.3 | 0.7 | Favorecer protección microclimática/cultivo |

## 6.1 Resultados por régimen

| Escenario | Régimen | n | IEC original mediana | IEC ponderado mediana | Energy mediana | Crop mediana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equilibrado | HORIZONTAL | 169 | 0.184 | 0.184 | 0.0 | 0.264 |
| Equilibrado | TRACKING_AM | 84 | 0.429 | 0.429 | 0.442 | 0.485 |
| Equilibrado | TRACKING_PM | 84 | 0.741 | 0.741 | 0.908 | 0.626 |
| Priorizar energia | HORIZONTAL | 169 | 0.184 | 0.142 | 0.0 | 0.264 |
| Priorizar energia | TRACKING_AM | 84 | 0.429 | 0.419 | 0.442 | 0.485 |
| Priorizar energia | TRACKING_PM | 84 | 0.741 | 0.811 | 0.908 | 0.626 |
| Priorizar cultivo | HORIZONTAL | 169 | 0.184 | 0.208 | 0.0 | 0.264 |
| Priorizar cultivo | TRACKING_AM | 84 | 0.429 | 0.444 | 0.442 | 0.485 |
| Priorizar cultivo | TRACKING_PM | 84 | 0.741 | 0.695 | 0.908 | 0.626 |

## 6.2 Política recomendada por hora

| Escenario | Hora | Régimen recomendado | Ángulo | IEC ponderado | Soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equilibrado | 0 | HORIZONTAL | -2.7 | 0.3 | 84 |
| Equilibrado | 6 | TRACKING_AM | -32.3 | 0.613 | 84 |
| Equilibrado | 12 | TRACKING_PM | 32.6 | 0.925 | 84 |
| Equilibrado | 18 | HORIZONTAL | 2.3 | 0.43 | 85 |
| Priorizar energia | 0 | HORIZONTAL | -2.7 | 0.18 | 84 |
| Priorizar energia | 6 | TRACKING_AM | -31.5 | 0.716 | 84 |
| Priorizar energia | 12 | TRACKING_PM | 32.6 | 0.955 | 84 |
| Priorizar energia | 18 | HORIZONTAL | 2.3 | 0.362 | 85 |
| Priorizar cultivo | 0 | HORIZONTAL | -2.7 | 0.421 | 84 |
| Priorizar cultivo | 6 | TRACKING_AM | -32.3 | 0.667 | 84 |
| Priorizar cultivo | 12 | TRACKING_PM | 32.6 | 0.895 | 84 |
| Priorizar cultivo | 18 | HORIZONTAL | 2.3 | 0.498 | 85 |

El resultado principal de la sensibilidad es que TRACKING_PM se mantiene como régimen más fuerte en la franja productiva principal, especialmente a las 12:00. Al priorizar energía se refuerza su ventaja; al priorizar cultivo baja parcialmente, pero sigue siendo competitivo. HORIZONTAL mejora relativamente cuando se prioriza cultivo, aunque no supera a los modos activos en horas productivas.

# 7. Validación Técnica

La rama main contiene el merge 2172d58 Merge pull request #2 from danielalvarezsarroca/fix-sprint3-vwc-rules. El bugfix de Sprint 3 corrige la escala VWC y la activación de reglas antes de la generación de este informe.

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| py -3.11 -m pytest tests -q -p no:cacheprovider | 37 passed |
| Corrección escala VWC | Umbrales 20.0/30.0 en UI, series y alertas |
| Corrección regla activa | Evaluación de condiciones reales desde el registro actual |
| Limpieza de rama | PR #2 fusionado en main y working tree limpio antes del informe |

# 8. Limitaciones y Próximos Pasos

## 8.1 Limitaciones actuales

El dashboard es un sistema de soporte a la decisión, no un sistema de control automático validado para operación real.

La resolución principal del dataset de modelización es de 6 horas; las horas intermedias usan aproximación por registro más cercano.

Las reglas candidatas proceden del Sprint 2 y requieren validación técnica/agronómica antes de automatizar consignas.

Los umbrales de VWC, ePAR e IEC son operativos y deben revisarse con especialista agrícola.

La rama de sensibilidad IEC todavía no está fusionada en main; se documenta como mejora técnica del Sprint 3.

## 8.2 Recomendaciones para Sprint 4

Integrar la sensibilidad IEC por prioridades en main si se considera valor añadido para la demo final.

Añadir evidencias visuales del dashboard para la presentación final y documentación técnica E07.

Eliminar artefactos __pycache__ versionados del repositorio en una limpieza controlada.

Revisar reglas candidatas con criterio agronómico y documentar qué reglas son recomendaciones y cuáles podrían convertirse en control automático.

Preparar una versión final del dashboard con validación visual y guía breve de ejecución para el cliente/supervisor.

# Anexo A. Relación con informes anteriores

La estructura de este informe sigue el patrón de los entregables E01 y E03: resumen ejecutivo, contexto, pipeline/datos, metodología técnica, resultados, validación, limitaciones y próximos pasos.

Estructura de referencia detectada en E03:

Resumen Ejecutivo

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

1.2 Objetivos del Sprint 2

1.3 Alcance del informe

2. Pipeline de Datos

2.1 Datasets integrados

2.2 Cobertura temporal

3. Feature Engineering

3.1 Variables construidas